ДОГОВОР ПОДРЯДА N ______

на выполнение проектных и изыскательских работ

г. Саратов                                                                                                        «___»______2012 г.

Государственное унитарное предприятие Саратовской области «Облводоресурс», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Гончарова А.В., действующего на основании устава, с одной стороны и _______________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________, действующего на основании ____________ и лицензии ____________, выданной __________________ от «__»____ ______г., с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Подрядчик обязуется по заданию Заказчика (Приложение N 1 к настоящему договору) Выполнить работы по объекту «Строительство канализационного  коллектора от КНС «Металлист» до пл.Свободы г.Вольск Саратовской области». Участок напорной канализации по ул. Волгоградской до ул. Ярославской-650п.м., самотечный коллектор от пересечения ул. Волгоградской и Ярославской до пл. Свободы-2300п.м.

  - Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.

# 2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет _______________________ рублей, в том числе НДС 18% __________________ рублей.

2.2. Заказчик производит оплату работ в безналичной форме путем перечисления на расчетный счет Подрядчика денежных средств.

2.3. Подрядчик после завершения работ, указанных в п.1.1 настоящего договора в течение 3-х рабочих дней предоставляет Заказчику акт выполненных работ и счет-фактуру.

2.4. Заказчик обязан принять акт выполненных работ и подписать его не позднее 3-х рабочих дней с момента получения. В случае возникновения претензий к качеству или количеству выполненных работ Подрядчик обязан в течение 3-х рабочих дней устранить выявленные дефекты за свой счет.

2.5. Заказчик производит оплату выполненных работ в течение 10-и рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ.

# 3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Подрядчик обязан:

3.1.1. Не позднее 5 рабочих дней с момента заключения настоящего договора направить Заказчику на утверждение Смету работ и График работ.

3.1.2. Приступить к выполнению работ по настоящему договору не позднее 3 рабочих дней с момента получения от Заказчика утвержденных Сметы работ и Графика работ.

3.1.3. Получить на разработанную проектно-сметную документацию положительное заключение Госэкспертизы.

3.1.4. Выполнить работы в соответствии с Графиком работ, завершить выполнение работ не позднее 20 ноября 2012 года.

3.1.5. Уведомить Заказчика о готовности работ, согласовать дату приема-передачи результата работ.

3.1.6. Согласовать разработанную проектно-сметную документацию с Заказчиком.

3.1.7. В день, установленный по соглашению Сторон для приема-передачи результатов работ, передать Заказчику по акту выполненных работ разработанную проектно-сметную документацию

3.1.8. Передать Заказчику оригиналы акта выполненных работ, счета и счета-фактуры в течение 2 рабочих дней с момента выполнения работ, но не позднее срока, установленного п. 3.1.4 настоящего договора.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Предоставлять всю имеющуюся у него документацию Подрядчику, необходимую

3.2.2. Не позднее 3 рабочих дней с момента получения от Подрядчика Сметы работ и Графика работ направить Подрядчику указанные документы, утвержденные путем их подписания, или предоставить Подрядчику возражения по существу.

3.2.3. По получении от Подрядчика уведомления о готовности работ согласовать с Подрядчиком дату приема-передачи работ.

3.2.4. Принять результат работ в срок, согласованный Сторонами.

3.2.5. Уплатить Подрядчику договорную цену в порядке, предусмотренном настоящим договором.

3.2.6. Использовать проект и техническую документацию, полученную от Подрядчика, только на цели, предусмотренные п. 1.1 настоящего договора.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. При завершении работ по настоящему договору Подрядчик представляет Заказчику

- акт выполненных работ с приложением к нему:

- комплекта проектно-сметной документации, предусмотренной заданием на проектирование и условиями настоящего договора;

- положительное заключение Госэкспертизы на выполненные работы.

4.2. Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня получения акта выполненных работ обязан направить Подрядчику подписанный акт или мотивированный отказ от приемки работ.

4.3. В случае мотивированного отказа Заказчика при обнаружении последним недостатков разработанного проекта и/или документации Сторонами составляется перечень необходимых доработок и согласовываются порядок и сроки их выполнения.

4.3.1. По требованию Заказчика Подрядчик обязан безвозмездно переделать техническую документацию и произвести дополнительные изыскательские работы, а также возместить Заказчику причиненные документально подтвержденные убытки.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае ненадлежащего выполнения работ, указанных в п. 1.1. настоящего договора, а также в случае обнаружения Заказчиком недостатков в ходе строительства объекта и/или в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе указанных выше работ, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения понесенных Заказчиком документально подтвержденных убытков.

5.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных Графиком работ, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,1 % от стоимости работ, указанной в п 2.1. настоящего договора, за каждый день просрочки.

5.3. В случае нарушения Заказчиком срока уплаты договорной суммы Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно:

6.2.1. По письменному соглашению Сторон.

6.2.2. В одностороннем порядке в случаях, предусмотренных п. 5 ст. 709, п. п. 2 - 3 ст. 715, п. 3 ст. 716, ст. 717, п. 2 ст. 719, п. 3 ст. 723, п. 2 ст. 731, п. 3 ст. 737 Гражданского кодекса Российской Федерации, при условии письменного уведомления контрагента о расторжении не менее чем за 10 дней до даты предполагаемого расторжения.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров.

7.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Саратовской области.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. В случаях не урегулированных настоящим договором стороны обязуются действовать в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.3. К Договору прилагаются:

- техническое задание (Приложение N 1)

;

9. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| ГУП СО «Облводоресурс» 410005, г. Саратов, ул. Зарубина, 176 ИНН 6450924067, КПП 645201001, БИК 046311649 ОГРН 1076450002056, р/с 40602810156020100049 Отделение №8622 Сбербанка России г. Саратов к/с 30101810500000000649 |  |
| Генеральный директор ________________________ /А.В. Гончаров/ |  |

Приложение №1

К договору подряда

№___ от __.__.2012 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектной документации по объекту «Строительство канализационного коллектора от КНС «Металлист до пл. Свободы г. Вольск Саратовской области»

Необходимо разработать проект и рабочую документацию в следующем объеме:

- участок напорной канализации от КНС «Металлист» по ул. Волгоградской до ул. Ярославской протяженностью  650 п.м. в одну нитку;

- самотечного коллектора от пересечения ул. Волгоградской и Ярославской  до пл. Свободы протяженностью  2300 п.м.

Реконструкцию канализационной насосной станции «Металлист», выполняемую «Заказчиком».

Расчетные расходы от КНС ориентировочно принять 1940 м3/сут., 220 м3/ч и уточняются в процессе проектирования по исходным данным «Заказчика».

Диаметр сети определяется расчетом.

Материал труб – полиэтилен.

Проект согласовать со всеми заинтересованными организациями.

Заказчик представляет:

- исходные данные для подготовки проектной документации в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации  и постановлением №87 от 16 февраля 2008г. «О составе проектной документации и требований к их содержанию»;

- инженерно-топографические, геологические изыскания и отчет по трассе канализации;

- технические условия на подключение с данными для расчета сети;

Исполнитель представляет:

- технико-экономическое обоснование (проектную документацию) в полном объеме, согласно постановлению №87 от 16 февраля 2008г. с положительным заключением Госэкспертизы.

Срок  - 30 календарных  дней после заключения контракта и выдачи исходных данных для проектирования «Заказчиком».

Рабочую документацию в течение 15 календарных  дней после положительного заключения Госэкспертизы.

Для выполнения проектных работ необходимо иметь допуск согласно приказу №624 от 30.12.2009г. министерства регионального развития РФ «Об утверждении видов работ по инженерным изысканиям , по подготовке проектной документации…».

Документацию выполнить с соблюдением санитарных экологических и противопожарных требований.

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| ГУП СО «Облводоресурс» 410005, г. Саратов, ул. Зарубина, 176 ИНН 6450924067, КПП 645201001, БИК 046311649 ОГРН 1076450002056, р/с 40602810156020100049 Отделение №8622 Сбербанка России г. Саратов к/с 30101810500000000649 |  |
| Генеральный директор ________________________ /А.В. Гончаров/ |  |